研发项目立项决议

2026年8月31日，广州磐钴智能有限公司在公司会议室举行项目研发会议。

会议主要内容：

1、会议通过了企业研发项目“星联卫士APP 1期”的立项申请，按项目整体研发排期计划执行。

2、会议审定项目开发时间：2026年8月31日至2026年10月30日。

3、会议通过项目的相关经费预算，项目经费预算 3 万元。

4、研发部加强项目管理，保证项目顺利实施。

广州磐钴智能科技有限公司

2026年8月31日

广州磐钴智能科技有限公司

研发项目立项报告

项目名称：星联卫士APP 1期

项目责任人：黄达庆

2026年8月31日

| 项目名称 | 星联卫士APP 1期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经费预算（万元） | 3 万元 |  |  |
| 起止日期 | 2026年8月31日至2026年10月18日 |  |  |
| 主要完成部门 | 软件部、硬件部 |  |  |
| 项目负责人 | 黄达庆、黄进告 | 小组长 | 黄钊林 |
| 项目成员 | 黄钊林、梁培坤、欧阳铖、潘信宇、童美娜、林庆敏、黄学娜、杨兆威 |  |  |
| 项目资金总预算： 3 万 其中： - 研发人员费用： 2.5 万 - 设备物资费用： 0 万 （3）其他费用（若需）： 0.5 万 |  |  |  |
| 人员安排 黄达庆：负责研发项目的组织、协调管理和评审。 黄进告：负责终端开发评估、协调和评审。 黄钊林：Android开发工程师，负责app开发以及项目跟进。 梁培坤：JAVA开发工程师，负责后端接口实现，功能逻辑开发。 潘信宇/欧阳铖：前端开发工程师，负责前端/小程序功能实现开发。 童美娜/林庆敏：软件测试工程师，负责平台整体功能测试。 黄学娜：UI设计师，负责小程序、平台和APP UI设计。 |  |  |  |
| 项目目标： 完成星联卫士APP 1期的功能开发和终端联调。 项目背景/意义： 参考《基于天通2.8k的应急叫应便携终端及系统》 |  |  |  |
| 项目平台研发的核心技术： - 无 |  |  |  |
| 项目预期持续时间及阶段： 阶段; 时间段; 里程碑; 节点时间. 需求与设计; 9/1 – 9/4; ① 方案定稿; 9/4. 终端与 App 蓝牙链路; 9/5 – 9/18; ② 星联卫士终端-APP蓝牙链路通; 9/18. App 核心功能开发; 9/19 – 9/30; ③ App 蓝牙核心可演示; 9/30. 系统集成联调; 10/1 – 10/18; ④ 全流程跑通; 10/18. 测试验收与交付; 10/19 – 10/30; ⑤ 验收交付; 10/30. |
| 项目研发的创新点： 无。 |  |  |  |
| 项目预期功能实现： - App发文本； - App发语音； - App发图片； - App位置查看。 |  |  |  |
| 研发部门意见： 项目负责人： |  |  |  |
| 财务部意见： 财务部/经理 ： |  |  |  |
| 总经理意见： 总经理： 公章： |  |  |  |