研发项目立项决议

2026年8月31日，广州磐钴智能有限公司在公司会议室举行项目研发会议。

会议主要内容：

1、会议通过了企业研发项目“革泰海外平台1期”的立项申请，按项目整体研发排期计划执行。

2、会议审定项目开发时间：2026年8月31日至2026年10月18日。

3、会议通过项目的相关经费预算，项目经费预算 5 万元。

4、研发部加强项目管理，保证项目顺利实施。

广州磐钴智能科技有限公司

2026年8月31日

广州磐钴智能科技有限公司

研发项目立项报告

项目名称：革泰海外平台1期

项目责任人：黄达庆

2026年8月31日

| 项目名称 | 革泰海外平台1期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经费预算（万元） | 5 万元 |  |  |
| 起止日期 | 2026年8月31日至2026年10月18日 |  |  |
| 主要完成部门 | 软件部 |  |  |
| 项目负责人 | 黄达庆 | 小组长 | 欧阳铖 |
| 项目成员 | 黄钊林、梁培坤、欧阳铖、潘信宇、童美娜、林庆敏、黄学娜 |  |  |
| 项目资金总预算： 5 万 其中： - 研发人员费用： 4.5 万 - 设备物资费用： 0 万 （3）其他费用（若需）： 0.5 万 |  |  |  |
| 人员安排 黄达庆：负责研发项目的组织、协调管理和评审。 欧阳铖：前端开发工程师，负责前端功能实现开发以及项目跟进。 黄钊林：iOS/Android开发工程师，负责app开发。 梁培坤：JAVA开发工程师，负责后端接口实现，功能逻辑开发。 潘信宇：前端开发工程师，负责前端功能实现开发。 童美娜/林庆敏：软件测试工程师，负责平台整体功能测试。 黄学娜：UI设计师，负责小程序、平台和APP UI设计。 |  |  |  |
| 项目目标： 完成革泰海外平台1期的功能开发和终端联调。 项目背景/意义： 革泰定位器面向海外畜牧与资产追踪，一期需交付 App（Android/iOS）、监控台和管理后台，并完成 S18/186 终端 4G 接入。 |  |  |  |
| 项目平台研发的核心技术： - 无 |  |  |  |
| 项目预期持续时间及阶段： 阶段; 时间段; 里程碑; 节点时间. 需求与设计; 8/31 – 9/5; ① 方案定稿; 9/5. 终端接入与基础搭建; 9/6 – 9/11; ② 革泰终端连上系统; 9/11. 核心功能开发; 9/12 – 9/18; ③ App 核心可演示; 9/18. ④ 平台核心功能可演示; 9/18. 系统集成联调; 9/22 – 9/24; ⑤ 全流程跑通; 9/24. 测试验收与交付; 9/16–9/30、10/8–10/18; ⑥ 验收交付; 10/18. |
| 项目研发的创新点： 无。 |  |  |  |
| 项目预期功能实现： - 参考《革泰APP一期功能列表V2.0》文档。 |  |  |  |
| 研发部门意见： 项目负责人：黄达庆 |  |  |  |
| 财务部意见： 财务部/经理 ： |  |  |  |
| 总经理意见： 总经理： 公章： |  |  |  |