研发项目立项决议

2026年01月20日，广州磐钴智能有限公司在会议室举行项目会议，会议主要内容：

会议主要内容：

1、确定“位置监控平台国际化适配”的立项申请，按项目整体研发排期计划执行；

2、会议审定项目开发时间：2026年01月20日至2026年03月31日；

3、会议通过项目的相关经费预算，项目经费预算3万元；

4、软件部加强项目管理，保证项目顺利实施。

广州磐钴智能科技有限公司

2026年01月20日

广州磐钴智能科技有限公司

研发项目立项报告

项目名称：位置监控平台国际化适配

项目责任人：黄达庆、潘信宇

2026年01月20日

| 项目名称 | 位置监控平台国际化适配 |
| --- | --- |
| 经费预算（万元） | 3万元 |
| 起止日期 | 2026年01月20日至2026年3月31日 |
| 主要完成部门 | 软件部 |
| 项目负责人 | 黄达庆、潘信宇 |
| 项目成员 | 黄达庆、潘信宇、黄学娜、梁培坤、童美娜 |
| 项目资金总预算：3万 其中： - 人员人工费用：3万 - 直接投入费用：0 万 - 设备折旧费用：0万 其他费用：0万 |  |
| 人员安排 黄达庆：项目负责人，负责研发项目的组织、协调管理和评审。 潘信宇：前端开发工程师，负责前端国际化工作和协助跟进。 梁培坤：java开发工程师，负责后端国际化工作。 黄学娜：UI设计师，负责平台UI设计。 童美娜：软件测试工程师，负责平台测试。 |  |
| 项目目标： 完成位置监控平台（含管理后台）国际化适配。 项目背景/意义： 平台出海部署，那么国际化是第一步，先实现中英双语版。 |  |
| 项目平台研发的核心技术： 无 |  |
| 项目预期持续时间及阶段： 1、2026/01/20-03/20 完成监控平台、管理后台国际化和时区的适配、测试、修复。 2、2026/03/20-03/31 更新使用说明文档、申请软著、结项。 |  |
| 项目研发的创新点： 无 |  |
| 项目预期成果指标： - 1、申请软件著作权2项； - 2、2份使用说明文档； 3、项目预期功能实现： （1）位置监控平台支持切换英文版，支持动态时区切换。 （2）管理后台支持切换英文版，支持动态时区切换。 |  |
| 研发部门意见： 项目负责人： |  |
| 财务部意见： 财务部/经理 ： |  |
| 总经理意见： 总经理 公章： |  |