研发项目立项决议

2025年12月31日，在公司总经理办公室举行项目研发会议。

会议主要内容：

- 会议通过了研发项目“星联应急保障平台项目”的立项申请。

- 会议审定项目开发时间：2025年1月1日至2025年3月31日。

3、会议通过项目的相关经费预算，项目经费预算 8 万元。

4、研发部加强项目管理，保证项目顺利实施。

广州磐钴智能科技有限公司

2025年12月31日

广州磐钴智能科技有限公司

研发项目立项报告

项目名称：星联应急保障平台

项目责任人：罗志生、黄达庆

2025年12月31日

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 经费预算（万元） | 8 万元 |
| 起止日期 | 2025年1月1日至2025年3月31日 |
| 主要完成部门 | 软件部 |
| 项目负责人 | 罗志生、黄达庆 |
| 项目成员 | 梁培坤、欧阳铖、潘信宇、黄钊林、童美娜、林庆敏、黄学娜 |
| 项目资金总预算： 8 万 其中： - 研发人员费用： 8 万 - 设备物资费用： 0 万 （3）其他费用（若需）： 0 万 |  |
| 人员安排 黄达庆：负责研发项目的组织、协调管理和评审。 梁培坤：JAVA开发工程师，负责后端接口实现，功能逻辑开发。 潘信宇/欧阳铖：前端开发工程师，负责前端/小程序端功能实现开发。 童美娜/林庆敏：软件测试工程师，负责平台整体功能测试。 黄钊林：Android开发工程师，负责APP开发。 黄学娜：UI设计师，负责小程序、平台和APP UI设计。 |  |
| 项目目标： 完成星联应急保障平台的开发以及与终端联调。 项目背景/意义： 参考《基于天通2.8k的应急叫应便携终端及系统》 |  |
| 项目平台研发的核心技术： 参考《基于天通2.8k的应急叫应便携终端及系统》 |  |
| 项目预期持续时间及阶段： 1.2026/1/1-1/23 完善小程序、APP、系统原型、梳理业务逻辑，完善需求文档。 2.2026/1/26-2/13 需求评审、UI设计、系统概要设计(小程序概要设计、后台概要设计、APP设概要计)、测试计划。 3.2026/2/24-3/13 后端开发、APP开发、前端开发、小程序开发。 4.2026/3/14-3/27 联调、测试、修复、优化。 5.2026/3/31 正式上线。 |  |
| 项目研发的创新点： 参考《基于天通2.8k的应急叫应便携终端及系统》 |  |
| 项目预期功能实现： - 参考《星联应急保障平台产品需求文档》 |  |
| 研发部门意见： 项目负责人： |  |
| 财务部意见： 财务部/经理 ： |  |
| 总经理意见： 总经理： 公章： |  |