研发项目立项决议

2026年5月6日，广州磐钴智能有限公司在公司会议室举行项目研发会议。

会议主要内容：

1、会议通过了企业研发项目“星联应急叫应平台2期”的立项申请，按项目整体研发排期计划执行。

2、会议审定项目开发时间：2026年5月6日至2026年6月30日。

3、会议通过项目的相关经费预算，项目经费预算 5 万元。

4、研发部加强项目管理，保证项目顺利实施。

广州磐钴智能科技有限公司

2026年5月6日

广州磐钴智能科技有限公司

研发项目立项报告

项目名称：星联应急叫应平台2期

项目责任人：黄达庆

2026年5月6日

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 经费预算（万元） | 5 万元 |
| 起止日期 | 2026年5月6日至2026年6月30日 |
| 主要完成部门 | 软件部 |
| 项目负责人 | 黄达庆 |
| 项目成员 | 梁培坤、欧阳铖、潘信宇、童美娜、林庆敏、黄学娜 |
| 项目资金总预算： 5 万 其中： - 研发人员费用： 5 万 - 设备物资费用： 0 万 （3）其他费用（若需）： 0 万 |  |
| 人员安排 黄达庆：负责研发项目的组织、协调管理和评审。 梁培坤：JAVA开发工程师，负责后端接口实现，功能逻辑开发。 潘信宇/欧阳铖：前端开发工程师，负责前端/小程序端功能实现开发。 童美娜/林庆敏：软件测试工程师，负责平台整体功能测试。 黄学娜：UI设计师，负责小程序、平台和APP UI设计。 |  |
| 项目目标： 完成星联应急叫应平台2期的功能开发和终端联调。 项目背景/意义： 参考《基于天通2.8k的应急叫应便携终端及系统》 |  |
| 项目平台研发的核心技术： 参考《基于天通2.8k的应急叫应便携终端及系统》 |  |
| 项目预期持续时间及阶段： 1.2026/5/6-5/15 进行小程序和平台UI设计、生成需求文档。 2.2026/5/18-5/29 需求评审、系统设计、测试计划。 3.2026/6/1-6/12 后端开发、网页端开发、小程序开发。 4.2026/6/15-6/26 联调、测试、修复、优化。 5.2026/6/29-6/30 正式上线、更新使用文档。 |  |
| 项目研发的创新点： 参考《基于天通2.8k的应急叫应便携终端及系统》 |  |
| 项目预期功能实现： - 新增对讲群。 - 新增星豆功能。 - 体验流程优化。 |  |
| 研发部门意见： 项目负责人： |  |
| 财务部意见： 财务部/经理 ： |  |
| 总经理意见： 总经理： 公章： |  |