星联应急叫应平台 2 期 · 线上回归执行报告

项目：【天翼】星联应急叫应平台2期

基线：线上回归场景用例（核心 28 条 + 补充 8 条）

执行日：2026-07-23

规则基线：PRD v2.2

执行结论

本轮线上回归场景用例已执行通过，核心业务流程（对讲群 → 消息路由 → 计费归属 → 欠费/封禁 → 套餐支付）无阻塞性缺陷。建议下一工作日结合真实救援棒设备完成全流程复验后，再出具最终放行意见。

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| 模块通过 | 8/8 |
| 场景通过 | 36/36 |
| P0/红线通过 | 19/19 |
| 阻塞缺陷 | 0 |

• 核心流程无阻塞

• 线上环境已验

• 待真机全流程复验

一、模块执行结果

| 模块 | 用例数 | 其中 P0 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 冒烟 | 8 | 8 | 通过 | 建群→邀请→语音→SOS/位置→计费→退豆→地图 |
| 对讲群 | 5 | 1 | 通过 | 单活跃群 / 结束群 / 移除 / 超时退还 |
| 消息路由 | 4 | 2 | 通过 | 语音分流 · SOS/普通位置 · ACK · 下行计费 |
| 计费归属 | 4 | 1 | 通过 | 双绑企业优先 · 子池独立 · 结算时快照 |
| 欠费/封禁 | 4 | 3 | 通过 | 企业欠费不断讯 · 个人分类型封禁 · 无我的停发 |
| 套餐支付 | 3 | 1 | 通过 | 套餐生效 · 订单隔离 · 回调幂等观察通过 |
| 后台监控 | 4 | 0 | 通过 | 参数 / 欠费核销 / 消息筛选 / 入库激活抽检 |
| 上线红线 | 4 | 3 | 通过 | 上行不乘倍 · 拒绝退豆 · ACK语义；清欠三路径仅观察 |

二、P0 冒烟明细

对应用例集「P0 冒烟」S01–S08；本轮结论：全部通过，可支撑「核心链路可继续真机验证」。

| 编号 | 场景 | 验证端 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| S01 | 创建常驻对讲群 | Web/小程序 | 通过 |
| S02 | 邀请他人设备并接受 | 小程序+终端 | 通过 |
| S03 | 群聊纯监听收语音 | Web/小程序/终端 | 通过 |
| S04 | 普通位置 vs SOS 位置 | Web/小程序 | 通过 |
| S05 | SOS 与对讲群并行只计一次 | Web+账本 | 通过 |
| S06 | 计费漏斗冒烟 | 套餐/星豆明细 | 通过 |
| S07 | 邀请拒绝退星豆（v2.2） | 小程序 | 通过 |
| S08 | 成员位置地图 | Web/小程序 | 通过 |

三、后续计划：真实设备全流程

目标：在真实天通救援棒上复跑核心主路径与封禁/计费边界，确认线上结论可迁移到真机环境；通过后进入放行评估。

| 序 | 事项 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 真机全链路准备 | 企业一级 + 个人账号；≥3 台已激活救援棒；Web + 小程序 + 后台各一端 |
| 2 | 核心主路径复跑 | 建群 → 邀请接受/拒绝退豆 → PTT 语音上下行 → 普通位置 / SOS → 成员地图 |
| 3 | 计费与封禁实机 | 子池耗尽切星豆；企业欠费不断讯；个人分类型封禁；无「我的」耗尽停发（含 SOS） |
| 4 | 支付与账本核对 | 套餐购买生效；星豆明细与套餐订单隔离；抽查上行不按转发份数计费 |
| 5 | 结论回写 | 真机全流程通过后出具放行建议；若命中上线红线则暂停放行并热修评估 |

摘要

星联应急叫应平台 2 期线上回归场景用例已执行完毕并通过，核心流程无阻塞。后续将安排真实设备全流程复验，通过后给出最终放行建议。

用例来源：phase2-online-regression · 报告日期：2026-07-23